**ОТЧЕТ**

**о ходе реализации и оценке эффективности**

**подпрограммы «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области» государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области» в 2017 году**

1. **Общая часть**

*Наименование подпрограммы* - «Обеспечение государственного строительного надзора и контроля за долевым строительством на территории Калужской области» (далее - подпрограмма).

Соисполнитель государственной программы Калужской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Калужской области по подпрограмме - Инспекция государственного строительного надзора Калужской области (далее - инспекция ГСН).

*Основные цели и задачи подпрограммы:*

Цель подпрограммы - повышение эффективности осуществления государственного строительного надзора, а также контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области.

Задачи подпрограммы:

- предупреждение, а также выявление и пресечение допущенных застройщиком, заказчиком, лицом, осуществляющим строительство на основании договора с застройщиком или заказчиком, нарушений соответствия выполняемых в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства работ требованиям технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной документации;

- обеспечение прав и законных интересов участников долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области.

1. **Результаты, достигнутые за отчетный период**

*Основные результаты, достигнутые в 2017 году:*

Инспекцией ГСН было проведено 972 проверки строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (в это число входят также проверки деятельности застройщиков, осуществляющих строительство объектов с привлечением денежных средств граждан – участников долевого строительства). Было выдано 259 заключений о соответствии и принято 1 решение об отказе в выдаче заключения.

По результатам проводившихся проверок инспекцией в течение 2017 года возбуждались дела об административных правонарушениях, в том числе в связи с неисполнением предписаний об устранении нарушений, что позволило повысить эффективность работы по предупреждению и пресечению допущенных нарушений. Дела об административных правонарушениях были возбуждены по итогам 183 проверок, что составляет 18,8% от общего количества проведенных проверок.

*Сведения о достижении значений показателей подпрограммы:*

Плановые значения выполнены на 100 % и выше по следующим показателям:

* количество проведенных проверок по осуществлению государственного строительного надзора, контроля и надзора в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на территории Калужской области;
* количество выданных инспекцией ГСН Калужской области заключений о соответствии объекта капитального строительства требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов и проектной документации.

Отклонение от планового показателя числа проведенных в 2017 году инспекцией ГСН Калужской области проверок в процентном отношении составило 14% в сторону увеличения по причине того, что по ряду объектов, строительство которых было начато до отчетного года, проводились итоговые проверки.

Количество выданных в 2017 году заключений о соответствии составило 259, что на 3% больше значения, определенного плановым показателем подпрограммы на 2017 год. Отклонение в этом случае объясняется тем, что в отчетном году завершилось строительство ряда объектов жилищной сферы, начатых в 2013-2016 годах, и тем, что почти 45% выданных заключений пришлось на линейные объекты.

*Сведения о показателях подпрограммы указаны в* [*таблице*](consultantplus://offline/ref=BED4DFA346EE146B3253C3E9C4D85872A7CF80957776C55B5E466E32990B3CE67E9FA7E8272D82A754x2J) *№ 1.*

1. **Перечень контрольных событий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

Контрольных событий подпрограмма не предусматривает.

**4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации подпрограммы**

*Факторы, повлиявшие на ход реализации подпрограммы:*

Внешних и внутренних факторов, связанных с выполнением функций инспекции, в 2017 году в целом не наблюдалось.

**4. Использование бюджетных ассигнований и средств из иных источников, направленных на реализацию подпрограммы**

Мероприятия подпрограммы финансируются из областного бюджета.

В 2017 году на подпрограмму фактически выделено 24 126,22 тыс. рублей.

*Информация по финансированию мероприятий подпрограммы приведена в таблице № 2.*

**5. Оценка результативности и эффективности подпрограммы**

 Комплексная оценка эффективности реализации подпрограммы в 2017 году составила 100 процентов.

Таким образом, реализация подпрограммы в 2017 году характеризуется высоким уровнем эффективности.

*Расчет по оценке эффективности реализации подпрограммы представлен в таблице № 3.10.*